Средношколски Глас

Project Progress

Week 1

Изработено

- Запознавање со тимот

- Организација на улоги во тимот

- Поставување на темели на проектот и старт на проектот

- Средена логика за регистрирање на проектот преку Google и Facebook

- Тест конекција помеѓу двете апликации

- Креација на стартен темплејт за датабазата

- Креирано лого и Home page од страна на дизајн

Week 2

План

- На почетна страна на левиот бар да нема најнови коментари, пребарување на дискусии, започнување на дискусија

- Средување на дизајн на login/register страна

- Чување на потребни информации на user при register

- Логика за логирање на регистриран корисник

- Различни типа на корисници (user, moderator, admin)

- Да донесеме одлука дали ќе имаме различни табели за moderator и admin

- Да почнеме со админ панел за да имаме некаков начин за креирање на форуми и да имаме темел за понатамошно надополнување на истиот

- Да се среди backend за при чување на слики, видеа, податоци да се чуваат на imageKit (за почеток)

- Ако имаме дизајн на форум страна да креираме форуми на кои ќе можеме да постираме threads

Изработено

- Среден дизајнот според договореното (Хира, Ивана)

- Среден дизајн за login/register (Стефан, Никола)

- Login/register/onboarding е целосно функционален (Горазд, Филип)

- Среден backend за да чува податоци на imageKit исто така средено за понатамошна промена во s3 (Горазд)

- Средена датабаза, миграции, сидери (Филип)

- Додадени default профилни за корисници кои не сакаат да додадат слика (Горазд)

- Завршени некои конекции помеѓу backend и frontend (Тео)

- Дизајн на креирање на thread страна (Стефан, Ивана)

Week 3

Изработено

- Завршена страница за нова дискусија (/new) со TipTap rich text editor, избор на форум, наслов, анонимен режим и валидација (Стефан, Ивана, тим)

- Додадена thread detail страница (/p/[slug]/[id]) — главен пост, метаподатоци, follow копче, views/upvotes UI

- Додаден UI за коментари: листа, nested replies, comment composer и reply поле (mock → поврзување со API)

- Баннери за сите тематски форуми + follow forum копче и број на followers на forum страницата

- Среден collapsed sidebar (икони, транзиции, бои според Figma)

- API Resources (Forum/Thread/Comment/User/Attachment) + пагинација на дискусии (GET /p/{slug}/threads) + API документација (API.md)

- Пополнета MVP база: reports, mentions, sanctions, appeals + edited_at/deleted_by на threads/comments + сидери

- Админ панел: login, dashboard, роли и пермисии (user/moderator/admin) преку Spatie Permission

- Onboarding автоматски follow на училишниот форум + Avatar компонента (fallback)

- Поврзување frontend ↔ backend за постоечките read API-ја (форуми, forum страница, thread + коментари) — USE_MOCK се гаси

- Полирање: school forums dropdown според Figma, onboarding UI, mock JSON организирани во /MOCK_JSON

Week 4

Изработено

- Додадено upvote за дискусии и коментари

- Средена feed страница со пагинација

- Поврзано креирање на дискусија со backend (слики, линкови, анкети)

- Средена логика за follow на форум

- Додадено API за коментари и одговори

- Креирана profile страница со дискусии, коментари и следење форуми

- Админ панел: dashboard, users и forums

- Средени reports, sanctions и appeals во админ панелот

- Додадено мени за измена, бришење и пријава на дискусија

Week 5

Изработено

- Целосно поврзани create thread, comments и follow со frontend

- Додадено edit и delete на свои дискусии и коментари (и attachments)

- Креирани јавни профили за други корисници

- Додадено follow/unfollow помеѓу корисници

- Додаден таб Корисници на личниот профил

- Поправена сигурност на апликацијата (XSS, bans, rate limits, media)

- Рефакторирање и поедноставување на кодот

- Optimistic upvote за да нема delay при гласање

- Fullscreen преглед на слики со копче за download

- Forum, author и school сега се линкови на thread страниците

- Ажурирана API документација